財團法人船舶暨海洋產業研發中心

分包研究計畫經費編列標準
注意事項

| 項 目 | 注意事項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫規劃 | (一)加強查核點及計畫總結成果技術資料之規範。 (二)簽約時，須確定參與計畫人員名單。 |  |  |  |
| 計畫費用 | (一)人事費：總經費55%為上限 人事費率如下： 計畫主持人新台幣12,000元/人月， 協同計畫主持人新台幣10,000元/人月， 研究員新台幣8,000元/人月 助理研究員新台幣6,000元/人月 給付之人事費，承包單位有代扣繳申報之義務。 (二)管理費：不得超過計畫總經費之15%。 (三)業務費： 檢附發票原則如下 各項支出應檢附發票或收據辦理核銷。 三聯式發票須有承包單位之抬頭、統一編號，且須同時檢附扣抵聯及收執聯。 電子收銀機發票須有承包單位之統一編號。 小規模營利事業普通收據，須有免用發票商家之統一編號。 如須購買外國圖書資料參考者，請檢附INVOICE、水單並附該圖書資料封面影本。 外送影印資料請檢附影印之樣張（封面及目錄）。 報支郵資除須檢附購票證明之外，另請檢附大宗函件郵資單收執聯或請列郵寄名單、地址、事由等。 消耗係指電腦之相關用品如碳粉匣、報表紙等，不含電腦週邊設備。 文具紙張、印刷、郵電、消耗等，最高限額度為25,000元／人年。 參加研討會(其他業務費)請檢附ＤＭ。 與計畫性質無關之費用不可報支。 |  |  |  |
| 計畫費用 | (三)旅運費 車資費用（含計程車資）採實報實銷，惟計程車以市內短程洽公為原則，應填具搭乘起迄地點並由出差人簽名。 結報國內出差請於出差結報表註明出差地點及出差事由，出差行程請儘量利用便捷之交通工具縮短行程，往返行程以不超過一日為原則。欲規劃國外出差，請明列於計畫書提出申請。 出差地點距離機關所在地八十公里以上，且有在出差地區住宿事實者，始可檢據核實報支住宿費。 搭乘飛機須檢附機票存根或登機證存根聯及旅行業代收轉付收據。 於貴單為所在地之縣（市）出差不得報支膳雜費。 至外縣市參加研討會、訓練課程，不可報支膳雜費。 膳雜費、住宿費報之費率如下： 膳雜費每日新台幣550元；住宿費每日新台幣1,400元 (四)維護費 係指分包單位計畫所需之設備維護費用，請檢附維護合約及說明維護項目與本計畫之關聯性。 (五)材料費係指為實驗用之耗材。 (六)計畫總經費含5%營業稅。 |  |  |  |
| 評選方式 | (一)採書面審查為原則，但如有需要，得請申請單位或申請人派員現場簡報，因簡報而產生之費用，由申請單位或申請人負擔。 |  |  |  |
|  | (二)評分項目： |  |  |  |
|  |  | 項 目 | 權重 |  |
|  |  | - 計畫內容與需求是否相符及完整性 | 40 |  |
|  |  | - 執行能力與相關設施之配合 | 20 |  |
|  |  | - 計畫主持人及主要工作人員之素質經驗及能力 | 20 |  |
|  |  | - 以往執行相關研究計畫之績效或未來發展潛力 | 20 |  |
| 計畫執行 | (一) 111年6月10日前，完成期中報告初稿，111年11月10日前，完成期末報告初稿，期末總結報告應經本中心書面認可後始得印製成冊。 (二) 計畫執行中應與本中心密切聯絡，預計於111年6月30日前及111年11月30日前，將分別邀請執行分包研究計畫主持人至本中心進行期中及期末報告。 (三) 期末總結報告編寫格式應依本中心之規定辦理。 |  |  |  |