財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：浮式風場建置之海域空間規劃可行性評估委託勞務案

採購案號：C114-0021

- 履約標的(標案名稱)：浮式風場建置之海域空間規劃可行性評估委託勞務案

- 標的性質：(請勾選)▓委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心公告契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣1,000,000元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

本中心執行經濟部能源署114年度「離岸風電海事工程與浮式風電錨繫設置技術計畫(1/3)」，該計畫係針對浮式風力發電進行相關研究，其中「浮式風場建置之海域空間規劃可行性評估」，本中心擬委託國內專業單位進行，故編列相關經費辦理本案勞務委託採購，以利後續計畫執行。

- 本案採購內容：

得標廠商須配合本中心執行「浮式風場建置之海域空間規劃可行性評估」研究，以本中心所要求如下項目及內容，進行資料蒐集及研析：

- 【浮動式風場國際產業發展】：

- 產出「國際浮動式風場基礎設施與施工船舶綜合能量評估報告」1份

- 彙整至少5個重點國家(包含但不限於英國、法國、挪威、日本、韓國等國家)之浮動式離岸風電產業整合模式、政策規劃和施工技術條件。

- 盤點重點國家現有/規劃浮動式風場的工作港口條件 (水深、開口面寬、工作腹地大小等 )，並藉此識別台灣港口基礎設施之缺口。

- 盤點重點國家現有/規劃浮動式風場的工作船（種類、量能等）， 以釐清台灣未來施工船舶之種類與數量需求。

- 探討重點國家其他浮動式風場施工技術條件：浮台、錨定、繫纜、動態海纜等，了解國際動態、規範、借鏡國際實績，以提供參考。

- 產出「台灣浮動式風電技術現況分析報告」1份

- 探討台灣浮動式風電技術發展現況，以瞭解現行技術缺口與未來發展趨勢。

- 內容應涵蓋台灣工作港口條件、工作船種類及量能、其他浮動式風場施工技術條件(如浮台、錨定、繫纜、動態海纜等)。

- 蒐集並追蹤台灣現行浮動式風電政策與後續法制狀況。

- 產出「國際浮動式產業整合開發模式與我國因應策略報告」1份

- 比較分析國內外浮動式風場產業發展與技術差異，以供台灣產業發展與政策推動之參考。

- 內容應涵蓋國際浮動式風場基礎設施與施工船舶綜合能量評估、 台灣浮動式風電技術現況分析，以及對我國浮動式推動策略建議。

- 【複合海洋能國際產業發展】：

- 產出「國際複合海洋能基礎設施與施工船舶綜合能量評估報告」1份

- 彙整至少5個重點國家(包含但不限於英國、法國、挪威、日本、韓國等國家)之國際複合海洋能產業創新模式、政策規劃和施工技術條件。

- 盤點重點國家現有/規劃國際複合海洋能的電力設備或海上設施空間共享之技術發展及應用案例、趨勢。

- 盤點重點國家現有/規劃國際複合海洋能的工作環境條件，並藉此識別台灣所需基礎設施之缺口。

- 盤點重點國家現有/規劃國際複合海洋能的工作船（種類、量能等），以釐清台灣未來施工船舶之種類與數量需求。

- 探討重點國家其他國際複合海洋能施工技術條件，了解國際動態、規範、借鏡國際實績及聯合開發方案，以提供參考。

- 產出「台灣複合海洋能技術現況分析報告」1份

- 探討台灣複合海洋能技術發展現況，以瞭解現行技術缺口與未來發展趨勢。

- 內容應涵蓋台灣工作港口條件、工作船種類及量能、其他複合海洋能施工技術條件。

- 蒐集並追蹤台灣現行海洋能政策與後續法制狀況。

- 產出「國際複合海洋能產業整合開發模式與我國因應策略報告」1份

- 比較分析國內外複合海洋能產業發展與技術差異，以供台灣產業發展與政策推動之參考。

- 內容應涵蓋國際複合海洋能基礎設施與施工船舶綜合能量評估、 台灣複合海洋能技術現況分析，以及對我國推動策略建議，並評估台灣應用以上案例進行發展之可能。

- 【離岸風電海事工程法律諮詢】：協助本中心釐清浮式離岸風電、離岸風電海事工程等相關法規制度或法律疑義，提供法律諮詢支援或提出研究分析報告，並視實際狀況需要與本中心透過實體、視訊或書面意見徵詢之方式進行工作會議討論。

本案研究規劃及結果將以工作計畫書、報告書方式呈現，工作計畫書及報告書內容應包含但不限於項目如下表：

| 項目 | 名稱 | 規格/內容 | 數量 | 單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 「浮式風場建置之海域空間規劃可行性評估」工作計畫書 | 計畫書應包含但不限於以下內容： - 計畫摘要 - 研究目的及計畫目標 - 研究背景 - 研究方法及步驟 - 計畫工作說明 - 預定工作進度 - 預期成果及效益 | 1 | 份 | 簽約後1週內，提交工作計畫書電子檔1份。工作計畫書以電子檔型式繳交。 |
| 2. | 國際浮動式風場基礎設施與施工船舶綜合能量評估報告 | (1)彙整至少5個重點國家之浮動式離岸風電產業整合模式、政策規劃和施工技術條件。 (2)盤點重點國家現有/規劃浮動式風場的工作港口條件。 (3)盤點重點國家現有/規劃浮動式風場的工作船。 (4)探討重點國家其他浮動式風場施工技術條件。 | 1 | 份 | 民國（以下同）114年5月29日前提交報告電子檔1份 |
| 3. | 台灣浮動式風電技術現況分析報告 | (1)探討台灣浮動式風電技術發展現況。 (2)點台灣工作港口條件、工作船種類及量能、其他浮動式風場施工技術條件。 (3)蒐集並追蹤台灣現行浮動式風電政策與後續法制狀況。 | 1 | 份 | 114年7月15日前提交報告電子檔1份 |
| 4. | 國際浮動式產業整合開發模式與我國因應策略報告 | (1)比較分析國內外浮動式風場產業發展與技術差異。 (2)國際浮動式風場基礎設施與施工船舶綜合能量評估及台灣浮動式風電技術現況分析。 | 1 | 份 | 114年7月15日前提交報告電子檔1份 |
| 5. | 國際複合海洋能基礎設施與施工船舶綜合能量評估報告 | (1)彙整至少5個重點國家之國際複合海洋能產業創新模式、政策規劃和施工技術條件。 (2)盤點重點國家現有/規劃國際複合海洋能的電力設備或海上設施空間共享之技術發展及應用案例、趨勢。 (3)盤點重點國家現有/規劃國際複合海洋能的工作環境條件。 (4)盤點重點國家現有/規劃國際複合海洋能的工作船。 (5)探討重點國家其他國際複合海洋能施工技術條件。 | 1 | 份 | 114年11月14日前提交報告電子檔1份 |
| 6. | 台灣複合海洋能技術現況分析報告 | (1)探討台灣複合海洋能技術發展現況。 (2)盤點台灣工作港口條件、工作船種類及量能、其他複合海洋能施工技術條件。 (3)蒐集並追蹤台灣現行海洋能政策與後續法制狀況。 | 1 | 份 | 114年11月14日前提交報告電子檔1份 |
| 7. | 國際複合海洋能產業整合開發模式與我國因應策略報告 | (1)比較分析國內外複合海洋能產業發展與技術差異。 (2)國際複合海洋能基礎設施與施工船舶綜合能量評估、 台灣複合海洋能技術現況分析，以及對我國推動策略建議，並評估台灣應用以上案例進行發展之可能。 | 1 | 份 | 114年11月14日前提交報告電子檔1份 |

七、履約應交付之資料：

- 簽約後1週內，提交工作計畫書電子檔1份。

- 114年5月29日前提交「國際浮動式風場基礎設施與施工船舶綜合能量評估報告」電子檔1份。

- 114年7月15日前提交「台灣浮動式風電技術現況分析報告」及「國際浮動式產業整合開發模式與我國因應策略報告」電子檔各1份。

- 114年11月14日前提交「國際複合海洋能基礎設施與施工船舶綜合能量評估報告」、「台灣複合海洋能技術現況分析報告」、「國際複合海洋能產業整合開發模式與我國因應策略報告」電子檔各1份。

註：檔案型式為文字檔或與視窗相容檔案，但以視窗檔 .doc .xls .ppt 為優先。

- 其他履約條件：

- 得標廠商須指定專人配合本中心不定期召開工作檢討會。

- 得標廠商須按需求提供每月進度簡報。

- 得標廠商須於計畫期中、期末至本中心進行審查會議，報告日期及地點由本中心另行指定及通知。