財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：船艦產業之雜散電流監測技術開發委託勞務案

採購案號：C114-0041

- 履約標的(標案名稱)：船艦產業之雜散電流監測技術開發委託勞務案

- 標的性質：(請勾選)■委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心公告契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣720,000元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

財團法人船舶暨海洋產業研發中心(以下簡稱「船舶中心」)執行經濟部產業發展署軍機軍艦國造推動計畫需求，從雜散電流量測到數據分析後，為達到落實監測在發生電蝕前改善接地系統以避免設備造成腐蝕之目的，擬委託專業單位進行監測技術開發，故編列預算辦理本案勞務委託採購。

- 本案採購內容：

- 工作項目

委託工作項目如下(包括但不限於以下項目)：

  - 雜散電流監測技術之量測及分析技術顧問。

  - 雜散電流監測技術之研析報告(含量測數據及分析電子檔)。

      - 監測設備概述(含規格)。

      - 監測技術原理概述。

      - 數值分析方法。

      - 數值分析結果解析。

  - 雜散電流量測技術優化評估報告。

    - 異常點位之判讀結果。

    - 數值異常主要影響來源。

    - 環境條件與監測技術優化方向。

    - 優化後預期成效。

- 交付內容

本案須交付內容，分以下3時程交付，說明如下

- 本案決標後翌日起30日曆天內，得標廠商應交付工作計畫書，內容應包含但不限於：

- 預計監測方式(含設備規格)及監測點位。

- 監測程序及環境條件。

- 預計分析方式(如採用的分析軟體或其它等方式)。

- 民國114年07月07日(含)前，得標廠商應交付雜散電流監測技術之研析報告(含量測數據及分析電子檔)。

- 民國114年10月21日(含)前，得標廠商應交付期末報告書。

內容應包含但不限於：

- 內含交付內容(二)報告。

- 雜散電流量測技術優化評估報告。

- 如因船舶中心調整本案採購內容而導致得標廠商的工作範圍及內容有所調整，雙方可協商變更工作內容。

- 依船舶中心內部審查機制，得標廠商須配合參與審查會議，完成審查意見修正，並須經船舶中心審查同意。

得標廠商交付內容需依船舶中心所定之出版品、報告規定格式，交付各階段應交付之電子檔1份(電子檔內容包含相關參考資料、報告書可編輯電子檔)及期末報告書之紙本2份。

- 驗收與付款

  - 驗收程序：本中心收到得標廠商書面通知後，依契約約定辦理驗收事宜。

  - 付款方式：依委託勞務契約第三條契約價金之給付及給付條件辦理。

- 其他履約條件：

(1) 得標廠商提供之相關文件，船舶中心皆可自行運用及再加工製作，毋須另經由得標廠商同意。

(2) 本案所得與後續研究之成果及資料，若有涉智慧財產權者，其全部權利均屬船舶中心所有。

(3) 各項會議地點，由雙方協商決定之，船舶中心於必要時得邀請其他廠商代表與會；得標廠商須配合船舶中心不定期召開工作檢討會。

(4) 得標廠商得將本案產生之數學模型及研究方法於學術發表時機使用，惟不得洩漏研究標的船艦之相關分析數據及全銜；並須遵守本案委託勞務契約第十二條保密義務及資通安全責任要求。

(5) 得標廠商另應提交一頁式簡報及成果海報(依船舶中心要求格式製作)，另需配合船舶中心規劃之成果發表會，參與成果發表 (如舉辦時)。