財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：浮式風場海域作業風險及關鍵技術探討委託勞務案

採購案號：C114-0035

- 履約標的(標案名稱)：浮式風場海域作業風險及關鍵技術探討委託勞務案

- 標的性質：(請勾選)▓委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心公告契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣650,000元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

本中心執行經濟部能源署114年度「離岸風電海事工程與浮式風電錨繫設置技術計畫(1/3)」(以下簡稱本計畫），該計畫係針對浮式風力發電進行相關研究，擬委託國內專業單位進行「浮式風場海域作業風險及關鍵技術探討」，故編列相關經費辦理本案勞務委託採購，以利後續計畫執行。

- 本案採購內容：

得標廠商須配合本中心執行本計畫研究，以本中心所要求如下項目及內容，進行資料蒐集及研析：

- 研析全生命週期浮式風場海域作業項目及風險及國際浮式風場案例，藉此釐清可能影響作業安全與效率的風險因子，評估並識別影響作業安全與運營效率的關鍵風險，同時探討關鍵技術、作業模式及風險管理措施，作為臺灣浮式風場發展的參考依據。

- 研析國內離岸風場海域作業相關法規與指引，並規劃適用臺灣浮式風場海域作業關鍵技術發展策略建議，透過蒐集國內離岸風場既有案例，探討其作業方式、法規適用性與挑戰，並將邀請產官學研界專家組成諮詢顧問團隊，針對臺灣浮式風場海域作業所需的關鍵技術進行研討，研擬符合國內發展需求的技術發展策略。

- 協助本中心釐清浮式離岸風電、離岸風電海事工程等相關法規制度或法律疑義，提出研究分析報告，並應視本中心實際狀況需要，與本中心透過實體、視訊、電子郵件或書面意見徵詢之方式進行工作會議討論。

本案研究規劃及結果將以工作計畫書及期末報告書方式呈現，工作計畫書及報告書內容應包含但不限於項目如下表：

| 項目 | 名稱 | 規格/內容 | 數量 | 單位 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 「浮式風場海域作業風險及關鍵技術探討」工作計畫書 | 計畫書應包含但不限於以下內容： - 研究背景 - 研究目標 - 工作內容與項目 - 工作方法及計畫 - 預定工作進度 - 預期成果 | 1 | 份 |  |  | 簽約後1週內，提交工作計畫書電子檔1份。 |
| 2. | 「浮式風場海域作業風險及關鍵技術探討」期末報告書 | 期末報告書應包含但不限於以下內容： - 計畫摘要 - 前言 - 研究目的 - 研究方法與步驟 - 研究成果 - 結論與建議 - 參考文獻 | 1 |  | 份 | 民國（以下同）114年11月14日前提交期末報告書初稿電子檔1份。 |  |
|  |  |  | 1 |  | 份 | 114年11月28日前提交期末報告書最終版電子檔1份及紙本一式3本。 |  |
|  |  |  | 3 |  | 本 |  |  |

七、履約應交付之資料：

簽約後1週內，提交工作計畫書電子檔（檔案型式為文字檔或與視窗相容檔案，但以視窗檔 .doc .xls .ppt 為優先）。工作計畫書內容應至少包含如下項目：

- 研究背景

- 研究目標

- 工作內容與項目

- 工作方法及計畫

- 預定工作進度

- 預期成果

並於114年11月14日前，交付期末報告書電子檔初稿 1份（含相關資料），由本中心審閱同意後，於114年11月28日前，交付期末報告書電子檔1份（含相關資料），電子檔檔案型式為文字檔或與視窗相容檔案，但以視窗檔 .doc .xls .ppt 為優先；並依本中心所訂之出版品、報告規定格式，以書面方式完成紙本期末報告書一式3份（含相關資料）交付，期末報告內容應至少包含以下項目：

- 計畫摘要

- 前言

- 研究目的

- 研究方法與步驟

- 研究成果

- 結論與建議

- 參考文獻

一律以A4紙張中文橫式撰寫（圖表可用A3紙張製作折成A4尺寸）。第2頁為目次及頁碼索引，其次為本文，請依序編頁碼排列整齊，雙面印刷左側裝訂；製作工作計畫書及期末報告書之成本由廠商自行負擔。

- 其他履約條件：

- 得標廠商須指定專人配合本中心不定期召開工作檢討會。

- 得標廠商須於計畫期中、期末至本中心進行進度成果簡報，報告日期及地點由本中心另行指定及通知。