財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：AI智慧窗屏系統之船舶2D動畫製作委託勞務案

採購案號：C114-0053

- 履約標的(標案名稱)：AI智慧窗屏系統之船舶2D動畫製作委託勞務案

- 標的性質：▓委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣231,000元整(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

本中心執行114年度「亞灣5G AIoT創新科技應用計畫（4/4）」（以下簡稱「本計畫」），為提升智慧船舶導覽內容的豐富性與互動導覽體驗，以高雄港區常見船舶為題材設計情境式介紹，擬委託專業廠商製作船舶動畫影片，整合至AI智慧窗屏系統中，提供遊客沉浸式的智慧導覽體驗服務，展現技術落地於實船旗福二號，並讓遊客體驗智慧船舶發展成果，進一步認識高雄的港灣特色與智慧科技。故編列相關預算，辦理本案委託勞務採購。

- 本案採購內容：

- 工作項目

製作有關船舶種類介紹之動畫影片共計8部，得標廠商應交付之標的工作項目及交付內容等如下表：

- 提供專案工作規畫表一式(WORD或PDF檔)。

- 提供彩色平面設計圖8份(WORD或PDF檔)。

- 本案採購應製作8部動畫影片。

- 得標廠商製作內容呈現需涵蓋：共8種船舶種類介紹之動畫，及相關文字，船舶設計風格、動畫呈現與生成皆由得標廠商製作，且每種船舶為1部動畫（合計共8部）。其動畫腳本、船舶種類皆由本中心提供及指定。

- 影片需包含授權音樂，由得標廠商提供。

- 動畫類型：2D動畫。

- 動畫時長：每部動畫為10~15秒，共8部。

- 繪製初版平面設計圖8份(WORD或PDF檔)、彩色平面設計圖8份(WORD或PDF檔)以及動畫完成後之8部影片，每階段皆提供3次(含)內免費修改及動畫細節調整。

- 得標廠商應於決標日起，參與出席至少 1 場討論會議。

- 8種船舶種類如表1，且動畫內容所製作之船舶須符合船種外觀。

| 序號 | 船種 |
| --- | --- |
| 1 | 漁船(Fishing) |
| 2 | 引航船(Pilot Vessel) |
| 3 | 舢舨(Sampan) |
| 4 | 貨櫃船(Container) |
| 5 | 巡邏船(Patrol Vessel) |
| 6 | 油輪(Tanker) |
| 7 | 拖船(Tug) |
| 8 | 遊輪(Cruise ship) |
| 表1、船舶種類 |  |

- 交付內容

本案內容，採三次交付，說明如下：

- 得標廠商應於本案決標之翌日起3日曆天內交付專案工作規畫表一式(WORD或PDF檔)給本中心。

- 得標廠商應於民國114年6月30日前交付彩色平面設計圖8份(WORD或PDF檔)，主要設計風格由本中心同意後定稿。

- 得標廠商應於民國114年9月30日前完成船舶種類介紹之2D動畫影片，合計共8部，並應交付(.mov檔/解析度2560*988/30P)，內容應包含上述i所載工作項目所列全部內容。

- 如因本中心調整本案採購內容而導致得標廠商的工作範圍及內容有所調整，雙方可協商變更工作內容。

- 驗收與付款

廠商交付項目及內容後，如本中心有意見，廠商應依本中心意見完成修正，經本中心審查驗收同意後，始得辦理付款。

- 交貨及驗收地點

- 檔案交付地點為電子檔雲端儲存1份以email至電子郵件信箱：tzuying@soic.org.tw。

(2) 驗收地點：同上。

- 其他履約條件

- 得標廠商提供之相關文件，本中心皆可自行運用及再加工製作，毋須另經由廠商同意。

- 得標廠商執行本案所產生影片之智慧財產權，均歸屬本中心所有。

- 本案製作影片所發生之所有相關費用均已包含於本案契約金額內(包括但不限於運費/配樂/器材租借等)，不另計費。

- 得標廠商須保證所提供之授權音樂為合法取得之音樂，並能供永久使用於本案採購標的動畫影片內。

- 為本計畫內容執行所需，得標廠商之資格需為高雄在地動畫業者(公司地址需登記於高雄市本地)。