財團法人船舶暨海洋產業

研發中心

需求說明書

採購名稱：保利馬零碳排船舶網路韌性資安程序規劃測試委託勞務案

採購案號：C114-0063

- 履約標的：保利馬零碳排船舶網路韌性資安程序規劃測試委託勞務案

- 標的性質：(請勾選)■委託勞務□財物□工程□租賃採購案

- 履約期限：依本中心委託勞務契約第二條規定。

- 本案預算金額：新臺幣495,000元(含稅)。

- 採購背景（用途）說明：

財團法人船舶暨海洋產業研發中心(以下簡稱「本中心」)因應執行保利馬股份有限公司(以下簡稱「保利馬」)委託之零碳排船需求，為確保該船網路安全及韌性無虞，規劃以符合BV(法國船級協會)網路韌性認證所需設備及文件規劃執行，部分文件將委由專業廠商辦理，故編列相關經費辦理本案勞務委託採購。

- 本案採購內容：

- 工作項目

本案委託工作項目如下：

- 保利馬零碳排船之「網路安全設計說明」文件編撰，需符合BV(法國船級協會)網路韌性認證所需的內容，並負責函覆審查意見及完成修正。

- 保利馬零碳排船之「網路韌性測試程序」文件編撰，需符合BV(法國船級協會)網路韌性認證所需的內容，並協助函覆審查意見及完成修正。

- 提供符合IACS UR E26規定之網通產品建議清單及型錄(各產品至少2家)。

- 保固及契約期間內，需負責於本中心要求時限內依本中心指定方式函覆審查意見及完成修正。

- 交付內容

本案需交付項次內容及時程如下：

決標日之次日起+30日曆天內，得標廠商應交付本案成果，包含但不限於以下內容，並須經本中心審查同意：

- 網路安全設計說明報告。

- 網路韌性測試程序書。

- 網通產品建議清單(須包含是否陸製及陸牌兩欄位)及產品型錄。

得標廠商交付內容需依本中心所定之出版品、報告規定格式，送交紙本文件2份及可編輯電子檔(內容包含相關參考資料及型錄等)。

- 驗收與付款

- 驗收程序：本中心收到得標廠商書面通知後，依委託勞務契約約定辦理驗收事宜。

- 付款方式：依委託勞務契約第三條契約價金之給付及給付條件辦理。

- 交貨及驗收地點

- 相關文件報告紙本交付地點為本中心總部(新北市淡水區中正東路二段27號14樓)；電子檔案email交付至電子郵件信箱：ihsiang@soic.org.tw。

- 驗收地點：同上。

- 其他履約條件

- 得標廠商提供之相關文件，本中心皆可自行運用及再加工製作，毋須另取得得標廠商同意。

- 各項會議地點，由雙方協商決定之，本中心於必要時得邀請相關第三方、廠商代表與會；得標廠商須配合本中心不定期召開工作檢討會議。